ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

 администрации Новомышастовского

сельского поселения

Красноармейского района

04.02.2016 № 45

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство населенных пунктов**

**Новомышастовского сельского поселения**

**Красноармейского района на 2015-2017 годы».**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

 **«Благоустройство населенных пунктов**

**Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района**

**на 2015-2017 годы».**

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование муниципальной программы |  «Благоустройство населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района 2015-2017 годы». |
| Координатор муниципальной программы | Ведущий специалист общего отдела администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района (по вопросам благоустройства и ЖКХ ) администрации Т.С. Поленок |
| Координаторы подпрограмм: |  |
| «Развитие систем наружного освещения населённых пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2015-2017 годы» | Заместитель главы Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района А. А. Бондаренко. |
| «Озеленение населённых пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2015-2017 годы» | Ведущий специалист общего отдела администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района (по вопросам благоустройства и ЖКХ ) администрации Т.С. Поленок |
| «Организация и содержание мест захоронения в Новомышастовском сельском поселении Красноармейского района на 2015-2017 годы» | Заместитель главы Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района А. А. Бондаренко. |
| «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2015-2017 годы» | Заместитель главы Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района А. А. Бондаренко. |
| «Другие мероприятия по благоустройству Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2015-2017 годы» | Ведущий специалист общего отдела администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района (по вопросам благоустройства и ЖКХ ) администрации Т.С. Поленок |
| Участники муниципальной программы | Администрация Новомышастовского сельского поселения, организации и предприятия, осуществляющие деятельность на территории поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы«Благоустройство населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района 2015-2017 годы». | 1. «Развитие систем наружного освещения населённых пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2015-2017 годы»2. «Озеленение населённых пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2015-2017 годы»3. «Организация и содержание мест захоронения в Новомышастовском сельском поселении Красноармейского района на 2015-2017 годы»4. «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2015-2017 годы»5. «Другие мероприятия по благоустройству Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2015-2017 годы» |
|  Цель муниципальной программы |  Совершенствование системы комплексного благоустройства Новомышастовского сельского поселения и эффективного решения вопросов местного значения |
|  Задачи муниципальной программы | 1. Организация взаимодействия, между предприятиями, организациями и учрежде-ниями, при решении вопросов благоуст-ройства территории поселения.2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1.  Единое управление комплексным благоустройством Новомышастовского сельского поселения.2. Определение перспективы улучшения благоустройства Новомышастовского сельского поселения.3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.4. Улучшение состояния территорий Новомышастовского сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2017 годы. |
| Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общая сумма планируемых затрат –11 817,7тыс. руб., финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района в размере:2015 г. – 5 097,3 тыс. руб.2016 г. – 5 320,4тыс. руб.2017 г. – 1 400,0 тыс. руб.  |
| Контроль за выполнением муниципальнойпрограммы  | Администрация Новомышастовского сельского поселения; осуществляет коор-динацию деятельности исполнителя программы, контроль за сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции. Текущий контроль выполнения программы осуществляется администрацией Новомышастовского сельского поселения, в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомышастовского сельского поселения Красноармейского районаЕжегодно корректирует смету расходов в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год и план реализации программы.  |

 **1. Характеристика состояния благоустройства Новомышастовского сельского поселения, содержание проблемы и необходимость ее решения**

**программно-целевым методом**

 Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2015-2017 годы», разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; Уставом Новомышастовского сельского поселения, Правилами благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, утвержденных Решением Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района № 21/1 от 18.02.2016 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района»

Новомышастовское сельское поселение включает в себя два населенных пункта: станица Новомышастовская и хутор Прикубанский.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как зоны отдыха, инженерные коммуникации, объекты коммерческого и общественного назначения, до настоящего времени не в достаточной мере обеспечивают комфортные условия для жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции и в дальнейшем проведении мероприятий по благоустройству

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства Новомышастовского сельское поселение невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности, проживания и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения. Определение перспектив благоустройства поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

 **2. Анализ существующего положения в комплексном**

**благоустройстве населенных пунктов**

**Новомышастовского сельского поселения**

Проведения мероприятий по благоустройству подразумевает под собой мероприятия в части:

1. развития систем наружного освещения населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения;

2. озеленения населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения;

3. организацию и содержание мест захоронения;

4. обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Новомышастовского сельского поселения;

5. мероприятия по благоустройству Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

**2.1 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства**

**Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района**

**2.1.1.Озеленение**

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов, аллей, лесополос существуют в населенных пунктах. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в недостаточном участии в этой работе жителей поселения, работников образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно в местном бюджете.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

**2.1.2. Наружное освещение**

Сетей наружного освещения по улицам населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения недостаточно для обеспечения освещения улиц в тёмное время суток, с целью комфортного и безопасного передвижения транспортных средств и граждан. Необходима реконструкция и строительство сетей уличного освещения в населённых пунктах; станице Новомышастовской и хуторе Прикубанском, изготовление проектно-сметной документации для реконструкции и восстановления ранее существовавших сетей наружного освещения и строительства новых. Требуется ремонт и содержание существующих сетей уличного освещения в парковой зоне.

**2.1.3. Организация и содержание мест захоронения**

            Целями Подпрограммы являются реализация гарантий погребения умершего, благоустройство и содержание основных мест захоронений умерших.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

 -инвентаризация захоронений умерших на территории мест захоронений (кладбищ) в Новомышастовском сельском поселении;

 -оформление в муниципальную собственность мест захоронения, постановка занимаемых ими земельных участков на кадастровый учёт;

 -мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронений (кладбищ).

Подпрограмма будет осуществлена в течение 2015-2017 годов.

**2.1.4. Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Новомышастовского сельского поселения**

Предметом комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации (далее - комплексная стратегия) являются отходы, которые образуются в многоквартирных и индивидуальных жилых домах в результате потребления товаров (продукции) физическими лицами и включают также товары (продукцию), использованные физическими лицами в целях удовлетворения личных потребностей и утратившие свои потребительские свойства

1. развитие у всех слоев населения, прежде всего у молодежи, ресурсосберегающего отношения при потреблении товаров (продукции), в том числе направленного на экономию материальных ресурсов;

2. внедрение инновационных методов информационной и пропагандистской работы с населением по вопросам обращения с ТБО;

3. формирование и повышение экологической и гигиенической культуры, начиная от воспитанников детских садов, учащихся и студентов образовательных учреждений до специалистов предприятий и организаций, а также органов государственного и муниципального управления;

4. обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в образовательных учреждениях на формирование экологически и гигиенически ответственного поведения, в том числе посредством включения в федеральные государственные образовательные стандарты соответствующих требований к формированию основ экологической и гигиенической грамотности у обучающихся;

5. поощрение активного участия населения в мероприятиях по раздельному сбору и утилизации (использованию) ТБО.

**2.1.3. Благоустройство в населенных пунктах**

Благоустройство населенных пунктов включает в себя: озеленение территории поселения, установка детских игровых площадок, содержание мест отдыха, содержание мест захоронения, содержание и ремонт памятников и монументов. Благоустройством занимается администрация сельского поселения.

Мероприятия по благоустройству территории населённых пунктов Новомышастовского сельского поселения проводятся в пределах, выделяемых средств местного бюджета, этого недостаточно.

.

**2.2. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения**

**Красноармейского района**

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства, создание несанкционированных свалок мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация и ежегодное проведение смотра-конкурса «Лучшая улица, дом, двор». Жители двора, дома, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

В течение 2015 - 2017 годов необходимо организовать и провести:

 - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

 - различные конкурсы, направленные на озеленение дворов и прилегающих территорий.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

 **3. Цели и задачи программы**

**3.1. Цель программы**

Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории Новомышастовского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

**3.2. Задачи программы**

 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, жителями поселения при решении вопросов благоустройства поселения.

 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

 **4. Оценка эффективности программы**

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Новомышастовского сельского поселения.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

 - процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения, дет.площадки) ГОСТу;

 - процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

 - процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

 - уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

 - уровень благоустроенности сельского поселения (обеспеченность сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми площадками)

**6. Механизм реализации муниципальной программы**

6.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор программы – администрация Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района.

Координатор муниципальной программы:

-обеспечивает разработку муниципальной программы, участниками муниципальной программы;

-формирует структуру муниципальной программы, участников муниципальной программы;

-организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

-принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

-несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

-разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

-проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности;

-ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

-организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

6.2. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы).

В плане реализации муниципальной программы отражаются:

-контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);

-координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы, ответственные за контрольные события муниципальной программы.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В плане реализации муниципальной программы необходимо выделять не менее 3 контрольных событий в течение одного квартала, но не более 20 контрольных событий в год.

Контрольные события муниципальной программы по возможности выделяются по подпрограммам, основным мероприятиям.

6.3. В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график). Детальный план-график содержит полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период, а также полный перечень контрольных событий муниципальной программы.

6.4. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

**7. Организация управления реализацией муниципальной программы**

**и контроль за ходом её выполнения**

Контроль за расходованием средств муниципальной программы осуществляет администрация Новомышастовского сельского поселения.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Новомышастовского сельского поселения, являющейся заказчиком программы. Администрация Новомышастовского сельского поселения обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий. В ходе реализации программы отдельные её мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объёмы финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов бюджета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района

Контроль, за исполнением муниципальных программ, осуществляется Администрацией Новомышастовского сельского поселения, в соответствии с порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района утверждённым постановлением администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района от 4 сентября 2014 года №320 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации муниципальных программ Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района»

Координаторы программы - заместитель главы Новомышастовского сельского поселения, ведущий специалист общего отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства:

обеспечивает разработку и реализацию программы;

организует работу по достижению целевых показателей программы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач программы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации программы;

утверждает сводный сетевой план-график реализации мероприятий программы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации программы;

осуществляет иные полномочия, установленные программой.

Реализация программы осуществляется за счёт средств в соответствии с объёмами финансирования, установленными при утверждении бюджета на соответствующий год.

**8. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

**8.1. Общие положения**

8.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

8.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

8.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограммы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий программы (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств местного бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач программы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

8.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

**8.2. Оценка степени реализации мероприятий программы**

**и достижения ожидаемых непосредственных результатов**

**их реализации**

8.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

8.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

8.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному.В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию.При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

8.2.2.2. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

# 8.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

8.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия) в районном и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

8.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

# 8.4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия);

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (муниципальнойпрограммы, основного мероприятия);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

# 8.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

# (муниципальной программы, основного мероприятия)

8.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия.

8.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия).

8.5.3. Степень реализации подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,=1.


# 8.6. Оценка эффективности реализации программы,

# (ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

8.6.1. Эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п х Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

7.6.2. Эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

Заместитель главы

Новомышастовского сельского поселения

Красноармейского района А.А. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ№1

к муниципальной программе

«Благоустройство населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2015-2017»

**ПОДПРОГРАММА №1**

**«Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района»**

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы**

**«Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района»  (далее - Программа) |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 02.03.2011 года № 169 «О распределении субсидий бюджетам  муниципальных образований Краснодарского края для проведения мероприятий по развитию систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края» |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района А. А. Бондаренко, ведущий специалист общего отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства. |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района |
|

| Основной разработчик программы |
| --- |
| Исполнитель подпрограммы |

  | Администрация Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель-развитие систем наружного освещения населенных пунктов Новомышастовского сельского поселенияЗадачи:формирование эффективной системы управления, основанной на применении современных энергосберегающих и энергетически эффективных технологий при строительстве и эксплуатации систем наружного освещения населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения, повышение уровня комфортности проживания населения поселения, снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки,создание безопасных условий дорожного движения |
| Срок реализации подпрограммы | 2015-2017 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 886,4 тыс.руб.В том числе по годам;2015год-771,4 тыс. руб.2016год-1 415,0 тыс. руб.2017год-700,0 тыс. руб. |
| Организация контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы | Администрация Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района |

 1. **Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами**            В настоящее время фактическое состояние систем наружного освещения улиц, зон отдыха, проезжей части дорог, тротуаров и других мест массового пребывания населения Новомышастовского сельского поселения не отвечает современным требованиям. Физическое и моральное старение  установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации.           В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической  энергии на нужды освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей местного бюджета, а не реальных потребностей. Повышенная аварийность вынуждает  оплачивать услуги спецтехники и ремонтных бригад, что приводит к дополнительным затратам местного бюджета на содержание систем наружного освещения.         Учитывая, что функционирование наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, обеспечивающих надлежащий уровень надежности, энергоэффективности направленных на его восстановление и дальнейшее развитие. Необходимость разработки данной программы также обусловлена регламентными положениями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».           Реализация программных мероприятий позволит в конечном  итоге решить первоочередную задачу по организации освещения центральных улиц и дорог, тротуаров, пешеходных зон, а также мест массового отдыха и пребывания жителей в поселении.**2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы** Основной целью подпрограммы  является развитие систем наружного освещения населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения .         Задачи подпрограммы:         формирование эффективной системы управления, основанной на применении современных энергосберегающих и энергетически эффективных технологий при строительстве и эксплуатации систем наружного освещения населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения;         повышение уровня комфортности проживания населения;         снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;         создание безопасных условий дорожного движения.         Мероприятия Программы будут выполняться в течении 2015-217 годов. Сроки реализации программных мероприятий определены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач. При этом подход к реализации Программы является комплексным и предусматривает модернизацию существующих систем наружного освещения, а также поэтапную замену физически и морально устаревшего оборудования.**3. Перечень мероприятий Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| наименование мероприятий | объем финансирования (тыс.рублей) |
| всего | в том числе  |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Оплата расходов попотреблению электроэнергии | 1 765,7 |  583,7 | 782,0 | 400,0 |
| 2.Оплата работ по ремонту и содержанию сетей уличного освещения, а так же электрооборудования административных зданий | 1 120,7 | 187,7 |  633,0 | 300,0 |
| в том числе: Текущий ремонт сети уличного освещения по ул. Северная в ст. Новомышастовской |  |  | 215,0 |  |
| Итого по подпрограмме  | 2 886,4 | 771,4 | 1 415,0 | 700,0 |

**4. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы**            Реализация подпрограммы позволит:           создать более комфортные условия для проживания населения на территории Новомышастовского сельского поселения;           повысить параметры освещенности территорий населенных пунктов сельского поселения           снизить эксплуатационные расходы связанные с содержанием электроустановок;           автоматизировать системы управления наружным освещением в поселении.   **5. Критерии выполнения подпрограммы** Реализация мероприятий подпрограммы позволит:          увеличить  протяженность сетей наружного освещения в населенных пунктах Новомышастовского сельского поселения;          увеличить количество светоприборов   без увеличения расхода электроэнергии и бюджетных средств на их содержание;повысить уровень освещенности территории  населенных пунктов путем строительства, реконструкции  и ремонта систем наружного освещения;          повысить уровень организации и автоматизации систем управления наружным освещением;**6. Организация управления реализацией муниципальной** **подпрограммы и контроль за ходом её выполнения**Контроль за расходованием средств муниципальной программы осуществляет администрация Новомышастовского сельского поселения.  Управление реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Новомышастовского сельского поселения, являющейся заказчиком программы. Администрация Новомышастовского сельского поселения обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий. В ходе реализации программы отдельные её мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объёмы финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов бюджета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района Контроль, за исполнением муниципальных программ, осуществляется Администрацией Новомышастовского сельского поселения, в соответствии с порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района утверждённым постановлением администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района от 4 сентября 2014 года №320 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации муниципальных программ Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района»Координатор программы:обеспечивает разработку и реализацию программы;организует работу по достижению целевых показателей программы;организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий программы;организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач программы;осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации программы;утверждает сводный сетевой план-график реализации мероприятий программы;осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации программы;осуществляет иные полномочия, установленные программой.Реализация программы осуществляется за счёт средств в соответствии с объёмами финансирования, установленными при утверждении бюджета на соответствующий год.ЗаместительглавыНовомышастовского сельского поселенияКрасноармейского района А.А. Бондаренко |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 к муниципальной программе

«Благоустройство населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района

на 2015-2017»

**ПОДПРОГРАММА №2**

**«Озеленение населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2015-2017»**

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы**

**«Озеленение населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2015-2017»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы  | «Озеленение населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2015-2017 годы» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Благоустройство населённых пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2015-2017 годы» |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы Новомышастовского сельского поселения А.А. Бондаренко,Ведущий специалист общего отдела администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района по вопросам ЖКХ и благоустройства Т.С. Поленок |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Новомышастовского сельского поселения  |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Новомышастовского сельского поселения |
| Цель Подпрограммы  | Совершенствование эстетического видаНовомышас-товского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды |
| Задачи Подпрограммы |  Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения; включает мероприятия по подготовке проектов и схем благоустройства территорий, выполнение санитарной вырубки аварийных деревьев, измельчение пней, посадку новых деревьев и кустарников, оформление объектов зелёного фонда скверов, парков, газонов, скашивание травы и цветочное оформление. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2017 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 440,9 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2015 году всего 170,5тыс. рублей, в 2016 году всего 170,4 тыс. рублей, в 2017 году всего 100,0 тыс. рублей |
| Система организации контроля над исполнением Подпрограммы | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация Новомышастовского сельского поселения  |

**1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**муниципальной программы»;**

 Негативными факторами также являются социально-экологические проблемы: несанкционированные свалки, запылённость воздушной среды из-за нарушения травяного покрова, недостаточное озеленение улиц и участков рядом с дворами. Комплекс вышеуказанных негативных факторов приводит к ухудшению санитарно-экологической обстановки и условий проживания граждан, а также внешнего и архитектурного облика населённых пунктов.

В связи с этим, необходима поддержка администрацией Ново-мышастовского сельского поселения инициатив граждан и их общественную деятельность по приведению в надлежащее состояние фасадов домов, заборов, палисадников, придомовых территорий, в посадке зелёных насаждений, разбивке клумб, уборке несанкционированных свалок.

**2. «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы»;**

 Совершенствование эстетического вида Новомышастовского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

 Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения; включает мероприятия по подготовке проектов и схем благоустройства территорий, выполнение санитарной вырубки аварийных деревьев, измельчение пней, посадку новых деревьев и кустарников, оформление объектов зелёного фонда скверов, парков, газонов, скашивание травы и цветочное оформление.

 Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

Совершенствование эстетического вида Новомышастовского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

**3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы»**

Мероприятия Подпрограммы нацелены на решение проблем, на территории Новомышастовского сельского поселения по озеленению населённых пунктов.

 Сроки выполнения Подпрограммы: 2015-2017 годы.

Этапы выполнения Подпрограммы:

I этап - 2015 год;

II этап - 2016 год;

III этап - 2017год.

**3.1. Механизм реализации Подпрограммы**

 Реализацию Подпрограммы осуществляют:

Администрация Новомышастовского сельского поселения .

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с [мероприятиями](#Par377) подпрограммы согласно приложению № 1 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация Новомышастовскогосельского поселения.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета.

Таблица 1

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | ед. изм. | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| отчётный год 2015 г. | текущий год2016г. | очередной финансовый год2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов в Новомышастовском сельском поселении на 2015-2017 годы» |
| Подпрограмма 2 «Озеленение»  |
| 2.1. | Посадка, уход, содержание клумб и цветников | тыс. руб. | 63,5 | 37,5 | 25,0 |
| 2.2. | Приобретение деревьев и кустарников для восстановления утраченных на улицах и в парковой зоне  | тыс. руб. |  | - | 15,0 |
| 2.3. | Приобретение цветочной рассады | тыс. руб. | 54,1 | 64,0 | 35,0 |
| 2.4 | Покос газонов в парковой зоне | тыс. руб. | 18,0 | 39,8 | 15,0 |
| 2.5 | Приобретение и посадка саженцев самшита и юко у памятника «Матери Войны» | тыс. руб. | 20,9 |  |  |
| 2.6 | Прополка цветников и клумб | тыс. руб. | 14,0 | 29,1 | 10,0 |
|  | Итого по подпрограмме: | тыс. руб. | 170,5 | 170,4 | 100,0 |

**3.2. Организация управления Подпрограммой**

 Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация Новомышастовского сельского поселения. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

 Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации),

разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

 План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

**3.3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы**

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2015- 2017 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:

Улучшение экологической обстановки в населённых пунктах за счёт валки сухостойных и аварийных деревьев и посадки новых деревьев и кустарников.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

-срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

-неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы:

-своевременная корректировка мероприятий программы.

**Раздел 4 Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной**

 **программы**

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.

Объем расходов средств местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 2015г.-170,5 тыс. руб.

 2016г.- 170,4 тыс. руб.

 2017г.- 100,0 тыс. руб.

 Всего- 440,9 тыс. рублей.

**Контроль над ходом выполнения мероприятий подпрограммы**

 Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией Новомышастовского сельского поселения, в соответствии с порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района

Заместитель главы

Новомышастовского сельского поселения

Красноармейского района А.А. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе

«Благоустройство населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района

на 2015-2017»

**ПОДПРОГРАММА №3**

**«Организация и содержание мест захоронения в Новомышастовском**

**сельском поселении Красноармейского района на 2015-2017 годы»**

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы**

**«Организация и содержание мест захоронения в Новомышастовском**

**сельском поселении Красноармейского района на 2015-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения в Новомышастовском сельском поселении Красноармейского района на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма) |
| Основание для разработки Подпрограммы | Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996  № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших» |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы Новомышастовского сельского поселения А.А. Бондаренко,Ведущий специалист общего отдела администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района по вопросам ЖКХ и благоустройства Т.С. Поленок |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Новомышастовского сельского поселения |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Новомышастовского сельского поселения |
| Цели Подпрограммы | Реализация гарантий погребения умершего, благоустройство и содержание основных мест захоронений умерших |
| Задачи Подпрограммы | Основными задачами Подпрограммы являются:инвентаризация захоронений умерших на территории мест захоронений (кладбищ) в Новомышастовском сельском поселении; оформление в муниципальную собственность мест захоронения, постановка занимаемых ими земельных участков на кадастровый учёт;обеспечение благоустройства и содержания мест захоронений (кладбищ) |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2017 годы |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | Приложение к Подпрограмме |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы в 2015-2017 годах:всего–1 058,0 тыс. руб.,в том числе по годам:из них по источникам:средства бюджета Новомышастовского сельского поселения всего – 1 058,0 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год – 358,0 тыс. рублей; 2016 год – 400,0 тыс. рублей; 2017 год – 300,0 тыс. рублей.  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | оОбеспечение реализации гарантий погребения умершего;обеспечение благоустройства и содержания мест захоронения (кладбищ).  |
| Контроль зареализацией Подпрограммы | Осуществляет администрация Новомышастовского сельского поселения |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами**

На территории Новомышастовского сельского поселения расположено 3 места захоронения умерших (кладбища) общей площадью 66770 кв.м. в следующих населенных пунктах: станица Новомышастовская, хутор Прикубанский.

**2. Цели и задачи Подпрограммы, сроки её реализации**

 Целями Подпрограммы являются реализация гарантий погребения умершего, благоустройство и содержание основных мест захоронений умерших.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-инвентаризация захоронений умерших на территории мест захоронений (кладбищ) в Новомышастовском сельском поселении;

  -оформление в муниципальную собственность мест захоронения, постановка занимаемых ими земельных участков на кадастровый учёт;

   -мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронений (кладбищ).

Подпрограмма будет осуществлена в течение 2015-2017 годов.

**3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы предполагается осуществлять за счёт целевых ассигнований бюджета Новомышастовского сельского поселения. Для реализации программных мероприятий из бюджета Новомышастовского сельского поселения необходимо выделить  900,0 тыс. рублей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015  | 2016 | 2017 | Всего |
| 358,0 тыс.руб. | 400,0 тыс.руб. | 300,0 тыс.руб. | 1 058,0 тыс.руб. |

С учетом возможностей бюджета Новомышастовского сельского поселения объёмы средств, направленных на реализацию Подпрограммы, уточняются при разработке проекта бюджета Новомышастовского сельского поселения на очередной финансовый год.

**4. Организация управления реализацией Подпрограммы**

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется администрацией Новомышастовского сельского поселения, являющейся заказчиком Подпрограммы. Администрация Новомышастовского сельского поселения обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий. В ходе реализации Подпрограммы отдельные её мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объёмы финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов бюджета Новомышастовского сельского поселения

.**5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы**

В результате реализации программных мероприятий будет обеспечена реализация гарантий погребения умершего, а также благоустройство и содержание основных мест захоронений умерших на территории Новомышастовского сельского поселения.

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**Подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения в Новомышастовском сельском поселении**

**Красноармейского района на 2015-2017 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Объемы финансирования за счет средств местного бюджета (тыс. руб.) | Сроквыполнения |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 358,0 | 400,0 |  300,0 |
| 1 | Инвентаризация захоронений умерших на территории действующих мест захоронений (кладбищ) в Новомышастовском сельском поселении | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | 2015 – 2017годы |
| 2 | Транспортировка с мест обнаружения или происшествия бесхозных умерших на территории Новомышастовского сельского поселения. | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | 2015 – 2017годы |
| 3 | Оформление договора на оказание услуг по погребению умерших со специализированной организацией  | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | 2015 – 2017годы |
| 4 | Оформление в муниципальную собственность земельных участков мест захоронений (кладбищ) на территории Новомышастовского сельского поселения, постановка их на кадастровый учёт | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | 2015 – 2017годы |
| 5 | Содержание мест захоронений на территории Новомышастовского сельского поселения. | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | 2015 – 2017годы |

**Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы**

 Контроль за исполнением муниципальных программ и целевым использованием бюджетных средств осуществляется Администрацией Новомышастовского сельского поселения, в соответствии с порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района

Заместитель главы

Новомышастовского сельского поселения

Красноармейского района А.А. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к муниципальной программе

«Благоустройство населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района

 на 2015-2017 годы»

ПОДПРОГРАММА №4

**«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории**

 **Новомышастовского сельского поселения**

**Красноармейского района на 2015-2017 годы»**

ПАСПОРТ

**Подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Новомышастовского сельского поселения**

**Красноармейского района на 2015-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2015-2017 годы» |
| Основание разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы Новомышастовского сельского поселения А.А. Бондаренко,Ведущий специалист общего отдела администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района по вопросам ЖКХ и благоустройства Т.С. Поленок |
| Разработчик и исполнитель Подпрограммы | Администрация Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района |
| Цели Подпрограммы | Целью Подпрограммы является создание системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами (далее – ТБО) на территории Новомышастовского сельского поселения, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2017годы |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем средств бюджета Новомышастовского сельского поселения необходимый для финансирования подпрограммы составляет:2 820,6 тыс. рублей 2015 год – 1 485,6 тыс. рублей2016 год – 1 035,0 тыс. рублей2017 год – 300,0 тыс. рублейФинансирование программы мероприятий осущест-вляется за счет средств бюджета Новомышастовского сельского поселения. |
| Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы | Снижение количества ТБО;Обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТБО для населения поселения. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль исполнения Подпрограммы осуществляет заместитель главы Новомышастовского сельского поселения. |

**1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

В настоящее время состояние окружающей природной среды на территории Новомышастовского сельского поселения достаточно напряженное. Низкая экологическая культура жителей поселения является одним из факторов, наносящих значительный ущерб окружающей среде. Оценка санитарно-экологической ситуации показала, что самым эффективным методом устранения нарушений в сфере охраны окружающей среды является повышение экологической культуры, привлечение жителей к проблемам обеспечения чистоты своего места проживания, организация самого активного участия школ, средств массовой информации, общественности, учреждений культуры и, конечно, органов местного самоуправления в формировании нравственного и осознанного отношения к окружающей природной среде. Существует ряд первоочередных проблем, требующих незамедлительного программного решения, таких, как:

 - загрязнение, захламление почв и подземных вод как следствие несанкционированных свалок;

 - сохранение и поддержка природных объектов;

 - сохранение и использование уникальных экосистем.

Мероприятия Подпрограммы требуют значительных расходов средств местного бюджета и не могут быть решены в пределах одного финансового года, а многопрофильный характер предлагаемых к решению вопросов определяет целесообразность использования программно-целевого метода их решения на территории Новомышастовского сельского поселения.

1. **Цели и задачи подпрограммы**

Целью Подпрограммы является реализация комплекса мер, направленных на уменьшение образования отходов, ликвидацию несанкционированных свалок, предоставляющих опасность для окружающей среды и обеспечение уменьшения факторов риска здоровью населения.

Задачами Подпрограммы являются:

 -обеспечение необходимых санитарно-экологических условий функционирования поселения и устранение предпосылок для образования несанкционированных свалок;

 - организация сбора, транспортировки отходов в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими нормами и правилами;

 - сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения;

 - выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;

 - обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

 Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет бюджета Новомышастовского сельского поселения. Сумма бюджетных средств для финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется с учетом разработанных на финансовый год мероприятий. Всего по подпрограмме 2 820,6 тыс. руб.

Отчётный 2015 год -1 485,6 тыс. руб.

 Текущий 2016 год-1 035,0 тыс. руб.

 Очередной 2017 год -300,0 тыс. руб.

**6. Контроль за реализацией мероприятий подпрограммы**

 Контроль за исполнением муниципальных программ и целевым использованием бюджетных средств осуществляется Администрацией Новомышастовского сельского поселения, координатором подпрограммы в соответствии с порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**Подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на**

**территории Новомышастовского сельском поселении Красноармейского района на 2015-2017 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Объемы финансирования за счет средств местного бюджета (тыс. руб.) |
|  | **2015** | **2016** | **2017** |
|  |  | 1 485,6 | 1 035,0 | 300,0 |
| 1. | Сбор и вывоз ТБО с территории Новомышастовского сельского поселения и х. Прикубанский | 722,9 | 275,0 | 150,0 |
| 2. | Закупка контейнеров для вывоза ТБО | 293,7 | 300,0 |  |
| 3. | Обустройство контейнерных площадок | 101,3 | 100,0 |  |
| 4 | Содержание в чистоте контейнерных площадок | 259,7 | 260,0 | 80,0 |
| 5 | Оплата за вывоз мусора ООО «Лотос-2010» | 108,0 | 100,0 | 70,0 |

Заместитель главы

Новомышастовского сельского поселения

Красноармейского района А.А. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к муниципальной программе

«Благоустройство населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района

 на 2015-2017»

**ПОДПРОГРАММА №5**

**«Мероприятия по благоустройству населённых пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района»**

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы  | «Мероприятия по **б**лагоустройству населённых пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2015-2017 годы» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Благоустройство населённых пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2015-2017 годы» |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы Новомышастовского сельского поселения А.А. Бондаренко,Ведущий специалист общего отдела администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района по вопросам ЖКХ и благоустройства Т.С. Поленок |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Новомышастовского сельского поселения  |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Новомышастовского сельского поселения |
| Цель Подпрограммы  | Повышение уровня внешнего благоустройства исанитарного содержания населённых пунктов Новомышастовского сельского поселения  |
| Задачи Подпрограммы | -приведение в качественное состояние элементов благоустройства; -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; -оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;-создания единого облика населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района . |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2017 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 4 979,5тыс. рублей, в том числе по годам:в 2015 году всего 2 311,8тыс. рублей, в 2016 году всего 2 300,0тыс. рублей, в 2016 году всего 367,7 тыс. рублей |
| Система организации контроля над исполнением Подпрограммы | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация Новомышастовского сельского поселения  |

 **1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

 Проблема благоустройства сельских поселений является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

 Несмотря на принимаемые меры, растёт количество несанкционированных свалок мусора, отдельные домовладения не ухожены, постоянно происходит порча детских и спортивных площадок, лавочек и других объектов благоустройства.

**2. «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

 Комплексное благоустройство территории сельского поселения относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления, и должно обеспечить благоприятные условия для развития социальной сферы поселения

Кроме того немаловажными мероприятиями по проведению благоустройства является ликвидация сорной растительности по обочинам дорог, в парке станицы, повышение эффективности общественных работ, привлечение организаций и жителей населённых пунктов к участию в благоустройстве населённых пунктов.

 Учитывая текущие вызовы, в Подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана выполнения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства территории населённых пунктов сельского поселения. Реализация комплекса подпрограммных мероприятий приведёт к созданию благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания и массового отдыха населения.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| всего. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Содержание парковой зоны: 1.покос травы,2.ремонт фонтана,3.ремонт ограждения парка,4.ремонт тротуара5. Уборка парковой зоны | тыс.руб. | 434,157,056,3137,4422,0 | 214,17,056,3137,4172,0 | 170,050,0190,0 | 50,060,0 |
| 2. | Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | тыс.руб. | 208,3 | 88,3 | 90,0 | 30,0 |
| 3. | Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ | тыс.руб. | 850,2 | 765,2 | 60,0 | 25,0 |
| 4. | Побелка деревьев | тыс. руб. | 170,0 | 75,0 | 75,0 | 20,0 |
| 3.5. | Приобретение дизтоплива, бензина и запасных частей для трактора, бензотримеров, бензопил | тыс. руб. | 739,1 | 301,4 | 350,0 | 87,7 |
| 6. | Установка элементов благоустройства (лавочек, урн в парке) | тыс. руб. | 110,0 |  | 80,0 | 30,0 |
|  | Благоустройство парковой зоны (кап.Ремонт тротуаров) | тыс. руб | 620,0 |  | 620,0 |  |
|  | Покраска лавочек в парке | тыс. руб. | 41,9 | 16,9 | 25,0 |  |
|  | Спил и уборка аварийных деревьев | тыс. руб. | 160,5 | 70,5 | 90,0 |  |
|  | Покос сорной травы по обочинам дорог местного значения |  | 724,3 | 324,3 | 400,0 |  |
|  | Вырубка поросли деревьев в парке и на улице Западной | тыс. руб. | 151,7 | 71,7 | 80,0 |  |
| 7 | Оплата налогов и сборовза загрязнение окружающей среды | тыс. руб. | 96,7 | 11,7 | 20,0 | 65,0 |
|  | Всего: |  | 4 979,5 | 2 311,8 | 2 300,0 | 367,7 |

Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы»;

 Сроки выполнения Подпрограммы: 2015-2017годы.

Этапы выполнения Подпрограммы:

I этап - 2015 год;

II этап - 2016 год;

III этап - 2017 год.

**3.1. Механизм реализации Подпрограммы**

1. Реализацию Подпрограммы осуществляет: Администрация Новомышастовского сельского поселения.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с [мероприятиями](#Par377) подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация Новомышастовского сельского поселения.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета.

**3.2. Организация управления Подпрограммой**

 Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация Новомышастовского сельского поселения. Ответственный исполнитель муниципальной программы заместитель главы Новомышастовского сельского поселения, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

 Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

 План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

**3.3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы**

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2015 - 2017 год позво-лит обеспечить достижение следующих результатов:

1.Улучшение экологической обстановки в населённых пунктах за счёт вывоза несанкционированных свалок.

2. Улучшение эстетического вида населённых пунктов Новомышастовского сельского поселения за счёт установки новых объектов благоустройства, а также поддержания в рабочем состоянии действующих объектов.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрог-раммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

-срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

-неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

-усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;

-своевременная корректировка мероприятий программы.

**Раздел 4 Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы.**

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.

Объем расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет Всего 4 979,5 тыс. рублей.

в том числе по годам; отчётный 2015 год 2 311,8 тыс. рублей

текущий 2016 год 2 300,0 тыс. рублей

очередной 2017 год 367,7 тыс. рублей

**6. Контроль за реализацией мероприятий подпрограммы**

 Контроль за исполнением муниципальных программ и целевым использованием бюджетных средств осуществляется Администрацией Новомышастовского сельского поселения, координатором подпрограммы в соответствии с порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района

Заместитель главы

Новомышастовского сельского поселения

Красноармейского района А.А. Бондаренко